基隆市立碇內國中114學年度第1學期期初校務會議

總務處報告資料

- 總務工作：

(一)114工程進度：

| 114年 | 工程財務內容 | 工程進度 |
| --- | --- | --- |
| Dnjh001 | 教學大樓老舊廁所 | 7/1開工，暑期打除及施工，預計10/28完工 |
| Dnjh003 | 操場跑道及周邊修繕工程 | 5/19開工，新增工項追加預算，施工中。 |
| Dnjh005 | 體育館老舊廁所 | 設計監造階段，預計115施工。 |

(二)待改善工程、修繕及財務採購

| 工程財務內容 | 工程進度 |
| --- | --- |
| 外牆美化工程 | 經費核定，規劃中 |
| 增置英語資源中心辦公室 | 申請中 |
| 專任辦公室 | 校內經費 |

(三)今日放發放專任與導師影印卡，請務必於上學期卡片未繳交回總務處的盡速繳交，行政班辦公室已更換為密碼制，專任與導師卡片制全新影印機所在位置為七八導與九導辦公室，請愛惜影印機，小心使用。為節省學校辦公費，請各處室協助樽節影印(謹慎使用彩色影印)。

(四)敬請各位老師協助督促學生依照冷氣使用規定

- 學期間：中央氣象局28度以上分樓層開機，外堂一節課請關機，放學務必協助關機。

- 建議各班有固定冷氣管理人，避免放學未關機(班長優先)。

- 午餐共廚：

- 本校共廚合作學校為暖西國小、暖江國小，現有廚工6人、營養師一人，配車輛一台。

- 本學期營養午餐自9月1日起開始供應，請導師與班級同學共進午餐，並協助指導午餐用餐教育與禮儀。

- 本學期午餐評比時間為3-18週，午餐評比每兩週評比各項目皆符合標準完成，供應食品作獎勵。

- 教師供餐地點為健康中心旁走廊，副餐(飲品水果)一人一份，勿多取。

- 114-1未用午餐老師請協助填寫申請表，若有新增素食者，也請告知總務處。

- 為落實照顧弱勢學生，本學期補助學校午餐之相關事宜，已採紙本發送各導師。同時配合政策申請補助證明文件免收戶籍謄本，各項身分需繳交的資料如有疑問，請洽午餐秘書及營養師。

- 113學期起規劃提供素食，請新生導師協助調查，若有不用餐的學生，亦請一併調查。

- 114年度警衛先生上班時間如下，請同仁配合下班時間離校，以免影響到校園安全及保全設定。若因工程及活動進行，警衛先生假日值班時間略有調整，如需到校煩請務必提前確認值勤與否，警衛室分機89。

| 編號 | 分類 | 上班時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平常日 | 6:30-18:30 |  |
| 2 | 夜讀日 | 6：30~20：30 | 配合博幼上課時間為6：30-19：00 |
| 3 | 週末假日 | 4小時 | 週六日8:00-12:00 |

- 提案討論：114-1行事曆。